Zápis z jednání na OÚ Přišimasy – pondělí 5.11.2012

Účastníci: projektant Ing. Filip

Zastupitelé: P. Frank, V. Jelen , V. Kuchařová, Š. Rumanová, V. Šmejkal, M. Teichner

Ostatní: V. Burianová, R. Studničný, M. Tomka

- v pondělí od 17.30. proběhla na úřadě avizovaná schůzka ohledně projektu na chodníky

- představili jsme sdružení Klidné bydlení Přišimasy

- připomínky jsme předali zastupitelům již jménem sdružení:

Hlavní připomínka/návrh:

Chodník vést na pravé straně ve směru od Hradešína oproti Studii, kde je chodník vedený vlevo

Důvod: nesouhlasíme s  vedením chodníku pod úrovní vozovky ve dvou dotčených místech ve „starých“ Přišimasech

Proč?: Není jasné vyřešení  bezbariérové návaznosti jednotlivých úrovní chodníků, návaznost na nájezdy pro auta, vadí ohrožení chodců špínou z vozovky.

Návrh: 2 varianty

a) Chodník vedený po pravé straně od Hradešína až ke křižovatce do Skřivan

nebo

b) - Od společnosti Marca až ke konci zástavby „pod Hradešínem“ (na úroveň nové autobusové zastávky) vést chodník podle návrhu vlevo (spojení s cyklostezkou )

- Přechod přes silnici k nové autobusové zastávce

- Dále chodník vedený po pravé straně až ke křižovatce do Skřivan

Další připomínky/návrhy:

-       Požadavek na posun autobusové zastávky směrem do obce, u nezastavěného pozemku

-       Přesun prvního můstku (ve směru od Hradešína), spojujícího chodník s vozovkou, tak aby navazoval na stávající chodník v zástavbě „pod Hradešínem“

-       Nový přechod pro chodce u bývalé pošty – zrušení  (příliš nebezpečné místo)

Průběh jednání:

- celkem konstruktivně jsme si vyměňovali argumenty, debatovalo se věcně v neutrální atmosféře bez jakýchkoliv emocí

- na závěr jsme ještě se zastupitelstvem dotčenou lokalitu prošli

Výsledek jednání:

- zjistili jsme, že levá strana byla vybrána projektantem, protože se jeví jako méně problematická pro realizaci z následujících důvodů:

1. cca 80 - 90% plánovaného chodníku je na pozemcích, které jsou v majetku obce

2. Dva kritické úseky pod úrovní vozovky jsou podle zastupitelstva a projektanta lépe řešitelné než kritické úseky na druhé straně (předzahrádka v zatáčce do Skřivan a cca 20 metrů dlouhý svah na pravé straně po cestě od nás do obce)

- celá věc je stále otevřená k diskuzi, jelikož se jedná teprve o studii, nikoliv o detailní projekt pro stavební povolení

- celá věc nijak zásadně nyní nespěchá, jelikož zpracování projektu pro stavební povolení je časově náročné a termín 4.1. 2013 pro podání zamýšlené žádosti o dotaci se nestíhá a posouvá se to celé o rok. Času na diskuzi bude tedy ještě dost...

Další kroky:

1. projektant přislíbil dopracovat příčný a podélný řez jednoho nájezdu (budeme mít lepší představu, jak bude konkrétně napojení vypadat a jak bude řešeno místo pod úrovní vozovky). Potvrdí se, jestli je tento návrh projektanta skutečně realizovatelný...

2. zastupitelstvo přislíbilo zjistit komu patří problematické pozemky na pravé straně a zahájit zejména jednání s majitelem předzahrádky

Dále se řešil posun zastávky na pozemek naproti Tomkovým blíž do obce, kvůli hlučnosti pro přilehlé domy (týká se Ivy Bartošové a Tomkových). Otázka zůstává otevřená – posunem  se zastávka dostává na pozemek, který nepatří obci, takže se přímo na jednání k žádnému závěru nedošlo, bude se to ještě řešit.

S posunem můstku a se zrušením přechodu pro chodce žádný problém nebyl.

Zpracovala: V. Burianová, 9.11.2012